附件

宁夏2025年度国土变更调查及

森林草原湿地荒漠调查监测实施方案

为落实自然资源部、国家林业和草原局“一张图”建设工作要求，丰富完善并持续更新自然资源调查监测统一现状图，扎实做好2025年度全区国土变更调查（以下简称“变更调查”）和森林草原湿地荒漠调查监测（以下简称“林草湿荒调查监测”)，依据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国草原法》《土地调查条例》等法律法规，按照自然资源部办公厅、国家林业和草原局办公室《2025年度全国国土变更调查及森林草原湿地荒漠调查监测工作的通知》（自然资办发〔2025〕33号）要求，以及部局优化年度国土变更调查、构建年度森林草原湿地荒漠化调查监测与国土变更调查协同机制等要求，制定本方案。

总体目标

以2025年12月31日为标准时点，在2024年度国土变更调查成果和全区森林草原湿地荒漠化普查成果基础上，结合宁夏林草湿荒与国土变更协同调查“六统一”工作要求，统筹本年度部局、自治区、市、县各类监测监管成果，通过实地调查、核查抽查等，汇总掌握本年度国土利用现状及植被覆盖类型等资源属性的变化情况，更新各级年度国土调查与林草湿荒调查监测成果，有效支撑自然资源管理和国土空间规划“一张图”建设，为高质量发展和国土空间治理、统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理、促进生态文明和美丽新宁夏建设提供基础数据保障。

工作任务

  - （一）调查工作底图制作

以正射影像图、2024年度国土变更调查成果和森林草原湿地荒漠化普查成果为基础，结合各级各类监测监管成果及实际巡查发现的图斑变化信息，比对提取形成疑似新增建设、耕地流出、建设用地及设施农用地变化、非耕农用地变化、未利用地变化年度变化监测图斑，支撑本地区变更调查、林草湿荒调查监测等工作。

  - （二）实地调查与核查认定

按照统一标准、统一时点、统一平台、统一认定的要求，结合日常监测监管，依据本方案、《国土变更调查技术要求（2025年度适用)》《森林草原湿地荒漠调查监测技术要求（2025年度适用)》等，开展日常变更调查和林草湿荒日常监测，在此基础上开展年底集中调查，查清每一个变化地块的地类、植被覆盖类型、面积、属性等实际情况，并按要求开展变更调查权属信息更新，完成变更调查及林草湿荒调查监测成果更新等工作。

（三）数据库建设与更新

基于实地调查结果，分别更新国土调查与林草湿荒调查监测数据库。按照《国土调查数据库更新数据规范》要求，对地类图斑、单独图层（如推土区、拆除未尽区、光伏板区等）及相关属性信息进行更新，依据不动产登记等最新成果，更新土地权属信息，形成2025年度国土变更调查数据库更新成果。按照林草湿监测数据汇总资源属性调查结果，更新林草湿荒调查监测数据库，形成年度资源动态变化数据。

  - （四）成果质量检查与汇交

结合举证照片、下发的遥感影像、实地地类调查成果等信息，对更新成果的地类认定、种植（恢复）属性、耕地类型、城镇村类型、单独图层、类举标注、资源属性等信息标注的正确性，图斑边界勾绘的准确性，以及举证照片的真实性和规范性进行检查和核查。对检查发现的问题，及时组织修改完善，逐级汇总上报。

  - （五）数据汇总分析与成果应用

对调查监测成果进行深度挖掘与应用，分别汇总形成全区国土利用现状数据，以及森林覆盖率、森林蓄积量、草原综合植被盖度等林草湿荒指标数据。分析年度内各类用地之间的转换关系与流向流量，掌握国土利用变化趋势。结合社会经济数据，开展耕地保护、土地利用、林草经营管理等自然资源管理成效分析。开展调查监测数据产品加工制作，为自然资源管理、生态文明建设和社会公众提供数据共享服务。

工作流程

  - （一）制定实施方案

自然资源厅和林业草原局根据部局国土变更调查、林草湿荒调查监测工作部署和技术要求，制定全区实施方案，报部备案后，指导市县实事求是开展调查。结合自治区实际，会同林业草原局、农业农村厅制定2025年度耕地调查涉及的中药材、水果、花卉等浅根系作物名录，指导市县开展调查工作。浅根系作物名录详见附录1。

  - （二）确定调查界线

调查界线包括：省级行政区域界线、县级行政区域界线、乡（镇）级行政区域界线。调查界线原则上以上年度国土变更调查数据库中界线为准，县级及以上调查界线如果发生变化（包括：名称、代码、界线位置）需要调整的，应依据相关主管部门批准文件及相关资料进行调查界线调整、乡（镇）级调查界线应依据主管部门批准文件在数据库中直接调整。原则上县级及以上调查界线行政界限调整每年11月底前要完成调整经自然资源厅审核通过后报部备案。

  - （三）遥感监测变化信息提取

自然资源厅利用国家下发和自主获取的高分辨率最新正射影像图，与上年度国土调查数据库地类及本年度日常变更结果进行比对，结合自然资源管理相关信息，分类型提取年度国土利用疑似变化图斑，辅助县（市、区）开展年度国土变更调查与林草湿荒调查监测工作。其中，涉及国土绿化项目实施新增林草图斑、林草之间转换、林草内部二级类变化图斑的，由自然资源厅推送至自治区林草局开展调查核实；其他类型的变化图斑共享至宁夏自然资源调查云平台，各市县结合工作需要，自行下载使用。

遥感监测类型分为疑似新增建设图斑、耕地流出变化图斑、建设用地和设施农用地变化图斑、其他农用地变化图斑、未利用地变化图斑五类，每个监测类型根据遥感影像特征细分为不同图斑类型，每类图斑根据不同影像特征进行图斑细化标注，遥感监测图斑类型及指标详见附录2。

  - （四）调查工作底图制作

以自治区下发的最新正射影像图、2024年度国土变更调查成果和森林草原湿地荒漠化普查成果为基础，各县（市、区）自然资源主管部门结合土地综合整治、补充耕地、生态修复、城乡建设用地增减挂钩、退耕还林还草、国土绿化等项目实施情况，提取县域内变化图斑，参考厅共享的遥感监测数据，开展国土利用现状变化分析研判。各县（市、区）林草主管部门结合日常林草湿经营管理，补充变更需求。两部门综合研判后，制作形成现状层+管理层的调查工作底图。

  - （五）用地管理信息下发、收集处理

- 自然资源厅及时下发部综合信息监管平台备案的年度农转用建设用地项目图斑、补充耕地项目图斑、城乡建设用地增减挂钩项目图斑、临时用地图斑等各类管理信息，部局发现的疑似不合理开垦耕地数据；自治区林草局下发2024年森林草原湿地荒漠化调查监测成果，辅助各县（市、区）开展调查。

- 各县（市、区）自然资源主管部门及时收集整理建设用地批文清理结果，日常变更调查成果、各项自然资源监测监管工作中发现的变化图斑等；补充完善农用地转用审批、土地征收审批等部综合信息监管平台报备的各类用地管理信息。各县（市、区）林草主管部门收集公益林、自然保护地、林草湿审批等各类林草湿管理信息，作为合法合规性基础判断的依据。

  - （六）资源调查与地类认定

自治区林草局组织开展自治区监测发现国土绿化项目实施新增林草图斑、林草之间转换、林草内部二级类变化图斑的外业举证、地类核实，以上工作完成后，由自治区林草局将调查举证及认定结果上传至“宁夏自然资源调查云”平台。县级自然资源主管部门统筹开展全地类图斑调查，对上传至“宁夏自然资源调查云”平台的核实举证图斑进行资料完整性和数据符合性审核汇总。涉及林草湿变化的，县级自然资源主管部门与林草主管部门共同开展变化图斑地类审核，对调查地类有异议的，共同协商，必要时开展现地调查确定。无法认定的图斑，由提出争议的一方列举举证材料，提请自治区研判，最终确定地类。涉及管理急需的图斑，由县级自然资源和林草主管部门按照日常变更要求各自开展调查举证，逐级审核上报。

县级完成变化图斑地类调查认定后，涉及林地草地湿地流出的，推送自治区林草局开展合法合规性审核，属于违法违规开垦、占用等的，按上年度数据库地类调查，并进行属性标注。

自治区林草局负责组织开展全区林草湿资源专题属性调查更新。调查工作包括开展图斑区划，核实资源状况，调查记载相应森林草原湿地资源属性。

  - （七）数据建库

县级自然资源主管部门在全面汇总当年度地类认定结果，并协同林草主管部门及自治区林草局完成资源属性调查结果汇总后，依据《国土调查数据库更新数据规范（TD/T 1083-2023）》《国土变更调查技术要求（2025年度适用）》等技术规定要求，基于上年度国土变更调查成果数据库，采用增量更新的方式，对发生变化的图斑进行创建、分割、合并与边界编辑，并准确赋予地类编码、变更范围、种植属性、单独图层等图斑属性。建库过程中须严格实施拓扑关系规则检查，确保图斑间无重叠、无空隙，且与最新遥感正射影像图空间套合一致。利用国家级数据库质量检查软件对建库成果进行全要素检查和规则校验，形成结构完整、质量达标的2025年度变更调查更新数据包。

自治区林草局应按照《森林草原湿地荒漠调查监测技术要求（2025年度适用）》，将经核实的植被覆盖类型、优势树种、草原综合植被盖度、荒漠化程度等核心资源属性信息，与自然资源主管部门提供的地类变更图斑进行空间关联与属性挂接，采用统一规定的数据格式与分类编码体系，构建形成与国土变更调查更新数据包在空间边界与属性结构上完全衔接一致的林草湿荒调查监测更新数据包。

  - （八）成果质量检查

各级自然资源、林草主管部门做好本地区变更调查及林草湿荒调查监测成果质量控制工作。县级自查及市级复核。县级自然资源和林业主管部门组织对本地区年度变更调查更新成果进行全面自查，确保成果的完整性、规范性、真实性和准确性。市级自然资源和林业主管部门充分发挥检查把关作用，对本地区县级调查成果开展全面复核。自治区级全面检查。自然资源厅组织专业队伍，利用在线举证成果，采用计算机自动比对和人机交互检查等方式，对各县（市、区）2025年度变更调查成果进行全面检查，负责全区年度变更调查成果地类及属性标注、单独图层变更的正确性核查把关，对发现的问题及时组织相关县（市、区）补充完善，确保调查成果的质量。部局采取抽查与飞行质控等方式组织开展过程和成果质量控制。

  - （九）数据汇总分析

各县自然资源、林草主管部门按程序汇总上报本行政区变更调查、林草湿荒调查监测数据。厅局组织专业队伍开展数据成果质量控制，分别更新自治区级国土调查、林草湿荒调查监测数据库，并开展数据汇总，形成以2025年12月31日为标准时点的全区国土调查数据、林草湿荒调查监测成果。

根据年度变更调查成果、林草湿荒调查成果，各级自然资源及林草主管部门及时开展数据汇总与专题分析，汇总年度各类用地的变化情况；结合自然资源、社会经济和相关行业数据开展数据集成和分析，挖掘国土调查数据价值，形成系列数据成果。

技术要求

国土变更调查

年度国土变更调查包括日常变更调查和年底集中调查。县级自然资源、林草主管部门要及时结合日常监测监管对地类变化开展日常变更调查，减轻年底集中调查工作压力，并根据管理需要及时上报自然资源管理相关备案信息。

地类调查认定

地类调查原则上按照《国土变更调查技术要求（2025年度适用)》认定地类，需要重点强调的事项如下：

#### 1）关于耕地

地类认定：

①对于实地现状为地表耕作层种植粮食等农作物（包括大棚内直接利用地表种植作物），且作物已出土长苗，应调查为耕地，并标注对应种植属性。实地现状为作物收割后存在明显稻茬、麦茬、玉米茬等特征，应调查为耕地，并标注对应种植属性。

②对于上年度国土调查成果为非耕地、本年度现状达到耕地认定标准的，按耕地（以下简称新增耕地）调查，并现场询问当地群众实际耕种情况或耕种计划，如实填写相应的种植属性。

③对于上年度国土调查成果中标注“2024未种植”的，根据实际情况认定地类并填写相关属性，依然未种植的属性标注修改为“未耕种”。

④对上年度变更调查成果中的耕地上以棚架等方式培植食用菌菇等蔬菜，未直接利用耕作层且耕作层未破坏的，不需要变更，继续按耕地调查，并标注“2025棚架等”（在“备注”字段中填写2025PJD）。

⑤对上年度变更调查成果中的耕地上种植中药材、浅根系水果及花卉等，耕作层未破坏的，不需要变更，继续按耕地调查，标注主要作物名称，即“2025中药材_作物全拼”“2025浅根系水果_作物全拼”或“2025浅根系花卉_作物全拼”（在“备注”字段中填写2025ZYC_DANSHEN、2025QGXSG_GOUQI或2025QGXHH_MEIGUI）。

⑥对上年度变更调查成果中的耕地自然撂荒、耕作层未破坏的，继续按耕地调查，并标注“未耕种”。

⑦对上年度变更调查成果中的耕地上临时种植果树和苗木等农作物以及其他临时改变用途用作农业生产，耕作层未破坏的，按林地、园地等实地现状调查地类，标注“2025种植用途临时调整”（CFGXLSZZ）及相应恢复属性。

⑧在耕地上间种或套种果树的图斑，果树覆盖度≤50%和每亩株数≤合理株数70%的图斑，仍按耕地调查，并按实际情况标注耕地种植属性为“间作套种（JZTZ）”；果树覆盖度＞50%或每亩株数＞合理株数70%的图斑，按照相应的园地调查，并根据实际情况标注“即可恢复”（JKHF）或“工程恢复”（GCHF）属性。在耕地上间种或套种乔木的图斑，乔木郁闭度＜0.2的图斑，仍按耕地调查，并按实际情况标注耕地种植属性为“间作套种（JZTZ）”；乔木郁闭度≥0.2的图斑，按照相应的林地调查，并根据实际情况标注“即可恢复”（JKHF）或“工程恢复”（GCHF）属性。

⑨对耕作层严重破坏、基本耕种条件已丧失的劣质耕地、撂荒地、压砂地等，不再按耕地调查，按实地现状调查，并标注“2025耕地退出”，若耕地退出到未利用地的，应提供县级相关部门共同核实的情况报告。

⑩对于现状是荒草、推（堆）土等不具有耕作条件或耕种现象的地块不得认定为新增耕地，应按现状调查。禁止依据土地综合整治验收文件或以承诺整改复耕、计划整改复耕 等方式认定新增耕地。禁止将修剪枝杈降低树木郁闭度覆盖度的林地、园地，简单放水的坑 塘等未采取实质性恢复措施的土地认定为耕地。禁止将草地上人工种植多年生牧草或用于草 种繁育的土地变更认定为耕地。

属性标注：

①为切实调查清楚耕地种植属性，衔接农业农村部门掌握的撂荒地情况，县级自然资源主管部门在年度变更调查中应加强与同级农业农村主管部门及当地群众沟通，了解核实2024年变更调查数据库中现状耕地及2025年度新增耕地的种植情况，特别是“未耕种”情况，并更新耕地种植属性。

②新增耕地种植属性标注。通过实地调查和现场询问的方式确定耕地种植属性。种植粮食作物的（即谷物、豆类、薯类作物），标注“种植粮食作物”（LS）属性；种植非粮食作物的（蔬菜、棉花、油料、糖类、烟叶、中药材、浅根系水果及花卉等），标注为“种植非粮食作物”（FLS）属性；粮食作物与非粮食作物轮种、间种和套种等情况，标注“粮与非粮轮作”（LYFL）属性；实地为间种或套种林木、果树但尚未达到林地园地认定标准的图斑，按耕地调查，标注“间作套种”（JZTZ）属性。对实地不再间作、套种的，应按实地现状认定地类。对于部分符合标注要求的，可根据最小上图面积标准分割图斑。

③新增耕地细化属性标注。对于新增耕地图斑，要根据位置和立地条件确定耕地细化调查属性。林区耕地标注“LQGD”属性；牧区耕地标注“MQGD”属性；荒漠化沙化耕地标注“SHGD”属性；石漠化耕地标注“SMGD”属性；盐碱化耕地标注“YJGD”属性。“河道耕地”（HDGD）和“湖区耕地”（HQGD），由部统一标注。2024年数据库中标注“林区耕地”“牧区耕地”“沙化荒漠化耕地”的，实地已实施高标准农田建设、生态修复等工程项目，达到稳定种植条件的耕地，可根据实地情况去除耕地细化属性标注，同时上报县自然资源局出具的变更原因说明。

④恢复属性标注。上年度国土调查成果地类为耕地，实地现状为园地、林地、草地、坑塘水面的，按现状调查，并根据实际情况标注相应的恢复属性。清理后仍可恢复耕种的，标注“即可恢复”（JKHF）属性；需要工程措施才能恢复耕种的，标注“工程恢复”（GCHF）属性；现状未发生变化或果树林木等未采伐更新的，不得变更恢复属性。

已标注了恢复属性的园地、林地、草地或坑塘水面等图斑，实地发生变化的，按照实地现状变更地类，并根据实地现状更新相应的恢复属性。

标注为“即可恢复”（JKHF）属性的图斑，按照“三调”技术认定标准，经实地评估后认定为“工程恢复”（GCHF）的农用地图斑，需更新该类图斑的恢复属性。标注为“工程恢复”的农用地图斑，现状未发生变化或果树林木等未采伐更新的，不得变更恢复属性为“即可恢复”（JKHF）。

新增耕地坡度分级：

将数据库中新增耕地图斑与三调时制作的坡度图套合，确定新增耕地坡度分级。耕地图斑坡度分级一经确定，原则上不允许变更。对于坡度分级变更的，应予以核实。对因实施土地综合整治工程或因数字高程模型（DEM）现势性不够等技术原因，导致耕地实际坡度与坡度图结果不一致的，可按照有关要求，据实更新耕地坡度分级。

新增耕地类型：

坡度≤2°的视为平地，其他坡度级耕地分为梯田和坡地两种类型。属于梯田的耕地，属性字段标注“TT”；属于坡地的耕地，属性字段标注“PD”。

新增耕地田坎系数：

土地综合整治项目区备案范围外的新增耕地田坎系数必须与报备的田坎系数一致。土地综合整治项目涉及归并田块、削减田坎新增耕地的地块，须重新计算和更新田坎系数，以整理前后实测田坎净减少面积作为新增耕地面积，以更新后田坎系数作为扣除地类系数；项目区内其他类型的新增耕地可采用实测田坎方式或沿用报备的田坎系数计算田坎面积。

#### 2）关于园地

①对上一年度非耕农业用地、未利用地等稳定种植中药材、浅根系水果及花卉等作物的，按照园地调查。

②果树覆盖度大于50%或每亩株数大于合理株数70%的图斑，按照相应的园地调查，并根据实际情况标注“即可恢复”（JKHF）或“工程恢复”（GCHF）属性

③对园地和林地二级地类图斑进行细化树种类型属性标注：实际种植油茶、油橄榄、文冠果和油棕的，标注“木本油料 ”（MBYL）属性；实际种植油桐、杜仲、厚朴、银杏、黄柏、乌桕、棕榈、白蜡树、栓皮栎的，标注“工业原料 ”（GYYL）属性；实际为自然生长、非集约经营规模化种植核桃和板栗的，标注“干果经济”（GGJJ）属性，集约经营规模化种植核桃和板栗的，不标注属性。上述涉及标注树种类型属性图斑的地类暂保持不变，对于部分符合标注要求的，可根据最小上图面积标准分割图斑。

#### 3）关于林地

①对上年度变更调查成果中的林地（不含标注工程恢复和即可恢复属性的林地)，种植经济林（果)的，按林地调查，标注“种植经济林（果)”，调查结果由县级林草主管部门会同同级农业农村主管部门共同审核确定。

②对上年度变更调查成果中的林地（不含标注工程恢复和即可恢复属性的林地)，本年度皆伐后，按“其他林地”调查，其中对临时耕种或间作套种的，标注“2025采伐更新临时种植”。

③符合国家规定标准的用于培育、贮存种子苗木等直接为林业生产经营服务的设施用地按照“其他林地”调查，已按建设用地供地的按照工业用地调查。

#### 4）关于草地

①对上年度变更调查成果中的草地（且历年为非耕地)上开展高标准多年生人工牧草地建设、草种繁育的，按“人工牧草地”调查，标注“草业工程”。

②对上年度国土调查成果地类为耕地，坡度为25度及以上的坡地（非梯田），以及位于退耕还林还草落地上图成果范围内，现状为杂草的，按草地调查，不标注恢复属性； 实地为冲沟或沟壑的，按其他草地调查，标注“工程恢复”（GCHF）属性；现状为绿化草地  或种植草皮（不含公园绿地）的，按其他草地调查，绿化草地图斑应标注“即可恢复”（JKHF） 属性，种植草皮用于售卖的图斑应标注“工程恢复”（GCHF）属性。

③新增灌草混合图斑，灌木覆盖度＜40%的，按照相应的草地调查，其中30%≤灌木覆盖度＜40%的，标注“灌丛草地”（GCCD）属性。对于原标注“灌丛草地 ”（GCCD） 的草地图斑，灌木覆盖度提升到40%以上的，按照灌木林地更新，取消属性标注；原标注“灌丛草地”（GCCD）的草地图斑，灌木覆盖度降至30%以下的，取消属性标注。

#### 5）关于建设用地

①衔接建设用地批文清理结果，对已批准且在部监管平台备案的“批而未用”土地，按批准范围和用途调查为建设用地，并标注实地现状。同一建设用地批文涉及地块，部分实地已建设、部分未建设的，按建设范围分割图斑调查。已建设部分按实际用途调查，无需标注；未建设部分按批准用途调查，备案信息中缺失批准用途的，按照用途管制部门提供的用途调查，并在相关字段标注用途来源“备案信息”或“用途管制机构提供”，同时标注实地现状主要地类（在“备注”字段填写，当用途来源为“备案信息”时，填写“P_BA_地类编码”，如P_BA_0201；当用途来源为“用途管制机构提供”时，填写“P_YTGZ_地类编码”，如P_YTGZ_0201）；对“批而未用”数据坐标明显偏移、错误，无法确定其正确性的，可纳入下年度变更。

②新增城镇村及工矿用地均应标注20X属性。

对于新增建设用地中的商业服务业用地（05）、工矿用地（06）、住宅用地（07）、公共管理与公共服务用地（08）、特殊用地（09）、城镇村道路用地（1004）、交通服务场 站用地（1005）、空闲地（1201）标注对应的 20X 属性，并更新对应的20X范围。

对城镇村外新增的采矿及盐田用地图斑，标注“204”属性，按照新增采矿及盐田用地范围更新“采矿及盐田用地”（204）范围，对于废弃的采矿用地，仍按采矿用地调查，标注“废弃”属性。

对城镇村外新增的风景名胜及特殊用地图斑，建设和硬化的范围按照特殊用地（09）地类调查，标注“205”属性，并更新“风景名胜及特殊用地”（205）范围。

新增独立工业用地图斑，按其所属城市、建制镇或村庄的性质，分别标注“201A”“202A”或“203A”属性，并更新“独立工业用地”（201A、202A或203A）范围。

③城镇村庄等用地图层更新。

城市用地（201、201A)、建制镇用地（202、202A)范围按照以下规则更新：原城市用地（201、201A)、建制镇用地（202、202A)变更为采矿及盐田用地（204)、风景名胜及特殊用地（205)的，应对城市用地（201、201A)、建制镇用地（202、202A)及变更后20X范围进行更新；原城市用地（201、201A)、建制镇用地（202、202A)范围边缘未纳入城镇开发边界范围内，实地现状为非建设状态且已复耕复绿的，可以县级以上人民政府相关部门项目验收文件或不再作为城镇建设用地使用的相关文件为依据，同步扣除城市用地（201、201A)、建制镇用地（202、202A)范围，由自然资源厅审核通过后，擦除城市用地（201、201A)、建制镇用地（202、202A)范围，县（市、区）形成专题报告随变更调查成果报自然资源厅；对于新增的城市用地（201、201A)、建制镇用地（202、202A)，按建设用地实际范围勾绘并更新城市用地（201、201A)、建制镇用地（202、202A)范围，不得将非建设用地地类划入城市用地（201、201A)、建制镇用地（202、202A)范围。

村庄用地（203、203A)范围按照以下规则更新：原村庄用地（203、203A)变更为城市用地（201、201A)、建制镇用地（202、202A)、采矿及盐田用地（204)、风景名胜及特殊用地（205)的，应对村庄用地（203、203A)及变更后的20X范围进行更新；原村庄用地（203、203A)范围边缘建设用地当年拆除已复耕复绿的，可同步扣除村庄用地（203、203A)范围；对于村庄用地（203、203A)范围外新增的建设用地，按建设用地实际范围勾绘并更新村庄用地（203、203A)范围，不得将非建设用地地类划入村庄用地（203、203A)范围。原村庄用地（203、203A)范围内部，实地建设用地拆除的，除以下情况外应继续保留在村庄用地（203、203A)范围内：一是各地根据城乡建设用地增减挂钩项目、土地综合整治项目备案信息，可将已验收的拆旧区图斑、土地综合整治图斑分别与村庄用地（203、203A)中的非建设用地叠加，对重叠部分，相应扣除村庄范围；二是对于地方政府及有关部门实施各类整治项目实际形成村庄用地（203、203A)范围内实地建设用地已不存在的，其中整个村庄图斑或位于村庄范围边缘、集中连片且未纳入村庄规划建设范围的，可以县级以上人民政府相关部门项目验收文件或不再作为村庄建设用地使用的相关文件为依据，由自然资源厅审核通过后，擦除村庄用地（203、203A)范围，县（市、区）形成专题报告随变更调查成果报部。

④合法批准的临时用地，按建设用地调查。其中，工程建设附属的临时用地按工程主体的地类调查，临时勘探及采矿用地方式改革试点的临时用地按采矿用地调查。

⑤已办理建设用地审批手续的光伏板阵列用地按工业用地调查，未办理的光伏板阵列用地按地表地类调查；新增光伏发电项目中，配套设施用地按工业用地调查；符合光伏用地标准，位于方阵内部和四周，直接配套光伏方阵的道路，按农村道路调查，其他道路按相应建设用地调查。

⑥已办理建设用地审批手续的干渠按水工建筑用地调查。

⑦对新增火电厂、煤矿、水泥厂、玻璃厂、钢铁厂、电解铝厂等空气质量有污染的工业用地图斑，在图斑属性栏里加标相应的汉语拼音缩写属性。火电厂图斑标注“HDGY”属性、煤矿图斑标注“MKGY”属性、水泥厂图斑标注“SNGY”属性、玻璃厂图斑标注“BLGY”属性、钢铁厂图斑标注“GTGY”属性、电解铝厂图斑标注“DLGY”属性。

⑧对于黄土高原地区新建的以拦沙、淤地、改善小流域生态等为目的淤地（拦沙）坝用地，按“水工建筑用地”地类调查，并标注“YDB”（淤地坝）图斑属性。

#### 6）道路调查

①参照交通部门道路规划资料，实地调查确定新增道路图斑地类和范围。

②对于硬化路面超过8米的新增道路图斑，按公路调查。在国家公路路网体系（乡道及以上公路）内实施的新增道路图斑，按公路调查。

③道路已建成通车的，按征地范围调查，同时应将公路路面范围录入数据库“路面范围”图层。已审批未施工或正在施工的，原则上按审批范围和用途调查，待施工完成后，再将公路路面范围录入到数据库“路面范围”图层；道路两侧未在审批范围内的，因施工未完成而形成的现状推（堆）土部分，应按推（堆）土区有关要求调查。

④新增公路、铁路与其他线状地物交叉重叠的，地面的线状地物连续表示。对于农村道路等线状地物与公路、铁路交叉的，按照公路、铁路调查。新增线状地物穿过隧道时，线状地物断在隧道两端。

⑤新增道路两旁属征地范围内的林带，按公路调查，征地范围外的林带按现状调查；对于征地范围不明确的，单侧行树1行的综合到公路图斑调查，单侧2行（含）以上的应划分单独图斑按现状调查。

⑥堤坝上的公路按照水工建筑调查。

#### 7）其他

①对确因灾毁等导致农用地实际变化为未利用地的，须待灾毁情形稳定后，按照实地现状认定地类和范围，并提交省级核实情况报告和相关灾毁媒体报道、实地举证照片等证明材料。其中，因灾毁导致耕地变为未利用地且难以复耕的，标注“202X灾毁”（ZH）属性。对于因洪水淹没导致种植的农作物受损但耕作层未损毁的，不得变更地类。

②因重大生态环境整治工程实施导致其他农用地变为未利用地，按照实地现状认定地类和范围，提交农变未县级调查情况报告及相关项目或者工程实施证明材料。

③位于耕地后备资源调查评价成果范围内，但上年度国土调查成果是未利用地且不是后备耕地（1208），实地现状已长草的，按后备耕地（1208）调查。未经自然资源部、国家林业和草原局同意，“后备耕地”地类不得变更为“其他草地”地类。

单独图层调查

①工厂化种植单独图层：对在设施农用地或工业用地中，采用工厂化模式种植食用农作物的，按生产设施实际用地范围录入“工厂化种植”单独图层；对不再采用工厂化模式种植食用农作物的，在“工厂化种植”单独图层中删除。

②推（堆）土单独图层：对于用途不明，实地为推（堆）土状态的，暂按上年度国土调查数据库地类调查，并在“推（堆）土区”图层表示。对于已完成建设用地审批或已在部综合信息监管平台备案，实地已开工的部分，按建设用地调查，不得在“推（堆）土区”图层表示；对于无任何项目施工痕迹，仅临时堆放纯土或少量农业生产设施材料的，可按上年度国土调查数据库地类调查，在“推（堆）土区”图层表示；对于堆放固体物品、建筑材料、垃圾、长期停放车辆等的，应按相应建设用地调查，不得在“推（堆）土区”图层表示；道路两侧因施工未完成而形成的现状推（堆）土部分，在实地建设范围、征地范围的，按照相应建设用地调查，不得在“推（堆）土区”图层表示，不在上述范围的，可按上年度国土调查数据库地类调查，在“推（堆）土区”图层表示。

2024年度数据库中“推（堆）土区”图层内，不符合上述要求或实地已达到相应地类认定标准的，应如实变更地类，并在“推（堆）土区”单独图层中删除。

③拆除未尽单独图层：实地为拆除（瓦砾状）、未复耕复绿或尚无其他明确现状用途的，按照原建（构）筑物地类调查，并在“拆除未尽区”图层表示。实地瓦砾已清除平整并复耕复绿或能够明确用途的，按相应地类变更，并在“拆除未尽区”单独图层中删除。

④光伏板区单独图层：按照新增光伏板阵列用地范围建立“光伏板区”单独图层；对已拆除灭失的光伏板阵列用地，按地表地类调查，并在“光伏板区”单独图层中删除。

⑤“摸排”单独图层：县级自然资源主管部门的调查机构会同耕保机构根据本地区实际情况，对上年度变更调查成果中的园地等其他农用地中以棚架等方式培植食用菌菇等蔬菜，未直接利用耕作层且耕作层未破坏的，以及种植中药材、浅根系水果及花卉等，耕作层未破坏的情况进行摸排，建立年度国土调查变更数据库“摸排”单独图层，将相应地块纳入图层存储并标注相关种植属性，作为耕地保护机构后续开展历史流失耕地分类处置的基础数据。

耕保同调查机构按照本地区耕地保护工作需要及摸排地块位置、立地条件等实际情况，分阶段、分批次将符合完善后耕地调查规则的地块确认为耕地，并从“摸排”单独图层中去除，纳入变更调查结果，标注“2025确认”。实施过程中尽量避免出现同一地块或相邻地块种植作物类型相同、但地类不同的情形。

⑥“已纳入过渡期处置范围”单独图层：县级自然资源主管部门的耕保机构根据本地区耕地优化布局情况，对纳入耕地处置“三个一批”的地块，建立变更调查数据库“已纳入过渡期处置范围”单独图层，按照“认定一批”、“恢复一批”、“置换一批”方式分类处置方式并分别进行标注，交由调查部门纳入变更调查数据库。

外业举证

县级采用实地举证（含无人机举证）、类型举证、承诺举证、高清影像举证等方式开展图斑举证工作。

（1）实地举证内容与方法

县级在开展外业调查的同时，应使用具有卫星定位和方向传感器的设备（推荐使用单北斗设备），利用“互联网+”举证软件，对需举证的图斑拍摄包含实地坐标、拍摄方位角和时间的举证照片或视频。举证照片与举证说明等信息形成加密举证数据包，上传至“宁夏自然资源调查云”。

为减轻重复举证工作量，在本年度各类监测监管工作中利用“宁夏自然资源调查云”已经举证的图斑，若年底的遥感影像特征与图斑举证照片反映地类一致的，不需要重复举证；若年底的遥感影像特征与图斑举证照片不一致的，需重新举证。

（2）图斑举证要求

1）对部下发遥感影像明显能够支持变更图斑地类的，原则上无需实地举证；军事用地无需举证；标注疑似违法违规的原则上无需实地举证。在本年度日常工作中已经举证的图斑，举证时间符合要求的举证照片可共享使用。涉及调查界线调整的图斑，在调整前已经举证的，可以通过“宁夏自然资源调查云”共享举证照片，无需重复举证。

2）影像不支持的，原则上应进行实地举证，对于人工拍摄困难（含因季节性原因无法到达进行人工拍摄）的图斑，可采取无人机举证、类似图斑典型举证（类型举证）等优化举证方式。采取无人机举证的，应符合“互联网+”举证系统的接口技术要求。采取类似图斑典型举证的，应限定在同一地貌单元或同一地类图斑邻近的连续区域，影像特征一致的，如山区同一平坝范围内耕地、园地，或统一修建、规律分布、形态一致的看护房，或线状地物的典型地段（非典型区段应逐一举证）等，不得随意扩大类似图斑典型举证范围，更不得以行政区域为范围采取同一类型图斑典型举证。所有类型举证图斑均需挂接类举照片。

对需举证的图斑拍摄包含图斑实地坐标、拍摄方位角、拍摄时间的举证照片或视频，举证照片与举证说明等信息形成加密举证数据包并上传。

3）对于地方自行采集的符合时点要求的更高分辨率遥感影像，明显能够支持变更图斑地类的，可使用遥感影像代替实地举证，但应将合格的局部影像拼接成县域影像图（影像未覆盖区域留白），报上级核查使用，不得采用局部影像截图录入“互联网+”举证系统的方式。

4）对于因极端天气、地质灾害等不可抗原因，暂时无法开展外业举证的或暂时无法进入内部拍照举证的设施农用地，可采取承诺举证的方式，由县级自然资源主管部门核实并承诺涉及图斑的调查地类及标注信息的真实性（即对承诺事项负责），事后应及时补充举证。发现弄虚作假将严肃处理。

5）对采用优化举证方式或承诺举证的，须在举证信息表的类举标注字段如实填写“类型举证”“承诺举证”“高清影像举证”“积雪覆盖”“按规程无需举证”或“无法到达”等情况，未填写相关情况的视为未举证。日常变更调查原则上不得采用承诺举证、类型举证等举证方式。“承诺举证”“积雪覆盖”“无法到达”等图斑将列入下一年度的跟踪图斑。

6）耕地举证要求。对于新增耕地须拍摄符合耕地认定标准特征的举证照片，并在“宁夏自然资源调查云”上填写种植作物类型；对于新增耕地、耕地内部二级类变化、梯田或坡地类型变化的图斑，原则上应实地拍摄符合地类和属性认定标准的举证照片，不得采用“承诺举证”“无法到达”“积雪覆盖”“按规程无需举证”等举证方式。对于年内水旱轮作的水田图斑，因处于轮作状态，实地举证时种植旱生作物，应提供水旱轮作情况说明。对于日常变更调查结果中新增耕地最新遥感影像特征与此前举证照片反映地类一致的，无需重复调查举证；但最新遥感影像显示已不具备耕地特征或地类疑似变化的，应重新调查举证。

7）建（构）筑物举证要求。对于新增建（构）筑物图斑，依据影像能够明显判断为建设用地的，可不举证；按设施农用地调查的图斑，应拍摄建筑物内、外部照片或能反映设施农用地用途的外部照片（依据影像特征能够准确认定的打谷场等可不举证），其中在“工厂化种植”单独图层标注的，应拍摄反映工厂化种植的特征；对影像明显反映是建（构）筑物，但未按照建设用地或设施农用地调查的图斑，应拍摄建（构）筑物内部举证照片，证明建（构）筑物内部是利用地表种植的现状特征。

8）未利用地举证要求。对于非未利用地图斑更新为盐碱地、沼泽地、沙地、裸土地、裸岩石砾地等未利用地的图斑，原则上应实地拍照举证。对于未利用地内部变化图斑，如遥感影像不能准确判断地类正确的，原则上应实地举证。未经自然资源部、国家林业和草原局同意，“后备耕地”地类与“草地”地类间不得相互转换，实地变化为其他地类的应实地举证。

（3）举证照片拍摄要求

举证照片应在实地拍摄，拍摄方向正确，应能够反映调查地类与影像特征不一致区域的土地利用情况。举证照片应能够反映图斑全貌和利用特征，应在不同站立点拍摄，同一站立点同一方向只能上传一张照片，原则上每个图斑不得少于3张举证照片。一个监测图斑拟变更多个地类时，应按照变更地类分别举证。涉及园地和林地间地类变化的，举证照片除应反映地类现状情况外，还须反映种植苗木特征、株数、郁闭度及作物行距株距等可以区分园地和林地的情况。对于举证照片无法充分反映整体现状的地块图斑，可拍摄10秒左右的举证视频。

（4）举证信息表填写

举证信息表格式为mdb，表中“对应图斑标识码”与“举证地块编号”必须对应；“对应图斑标识码”必须唯一；“举证地块编号”填写多个时，用“/”分开；“类举标注”可以填写为“类型举证”“承诺举证”“高清影像举证”“积雪覆盖”“按规程无需举证”或“无法到达”等，其他情况说明也可以填写在此。

合法合规性核实

对于林地、草地、湿地的变化图斑，经相关县级林草主管部门认定属于违法违规开垦、占用等的，暂按上年度数据库地类调查，标注“202X疑似违法违规”（在“备注”字段中填写202XYSWFWG）。

日常变更调查

日常变更调查是指根据自然资源调查监测、耕地保护、国家自然资源督察和自然资源执法、用途管制、生态修复等工作需要，对年底前稳定的地类变化及时更新，是变更调查工作的常态化开展模式。县级依据自治区实施方案、部技术要求，利用“国土调查云”平台，开展日常变更调查工作。对于自然资源管理急需的，县级可通过“直报即审”模块直接报部，部审核后同步反馈省市县。

日常变更调查成果通过国家级核查后，可通过“国土调查云”平台下载确认已变更证明材料，并纳入2025年度变更调查成果。

#### （1）日常变更调查分类

1）项目管理涉及地类变更

对于补充耕地、城乡建设用地增减挂钩、国土空间生态修复、废弃矿山治理、国土绿化、沙地治理、营造林、退耕还林还草、高标准农田建设、河湖治理、移民撤村等项目中的图斑，根据项目和有关文件要求纳入日常变更。

2）监测监管涉及地类变更

对于各类自然资源监测监管、耕地保护、国家自然资源督察等工作中发现的年底前稳定的地类变化，及时按照地类认定要求纳入日常变更。林草湿荒调查监测及林草管理日常工作中发现的涉及林地、草地和湿地变化信息，按要求纳入日常变更。

3）地方自主发现变化

市、县在日常监测、巡查等过程中发现的年底前稳定变化及城市国土空间监测发现的城镇内部国土利用变化，按要求纳入日常变更。

另外市、县在国土调查成果应用时，发现调查成果与实地现状不一致的，以及各级检查中发现的错误，按要求纳入日常变更。

#### （2）开展实地调查

按照协同机制要求，县级自然资源主管部门会同同级林草主管部门按照“只跑一次”的原则，统筹开展实地调查工作，避免对一个地块重复调查。

按照本方案、变更调查技术要求等，对发现的变化信息要核实确认地类，调绘图斑边界，记录更新各类属性信息及单独图层变化情况；对影像未能反映的新增地物进行补测和调查；对于无法通过遥感影像确定地类的变化地块，可实地举证，并通过“国土调查云”平台及时在线提交举证照片。

各地充分利用城市国土空间监测、地籍调查和不动产登记等成果，对城镇村庄内部国土利用现状二级地类进行调查更新。

#### （3）数据制作与上报

县级自然资源、林草主管部门利用“国土调查云”平台开展日常变更调查，逐级上报到部。

县级自然资源主管部门对于各类项目管理涉及的日常变更调查，可按照“完成一个项目，上报一个项目”或“完成一批，报送一批”的模式制作更新数据；对其他非项目管理涉及的日常变更调查，按照“完成一批，报送一批”的模式制作更新数据。

年底集中调查

年底集中调查是对全年日常变更调查成果进行汇集，结合最新遥感影像对发生新变化的地块开展补充调查，完成县级数据更新，形成年度变更调查成果，并逐级上报。

#### （1）制作调查工作底图

以县级为基本调查单元，以最新遥感影像，2024年度变更调查数据库为基础，结合各类用地管理信息矢量数据、县级自然资源主管部门自行收集尚未报部备案的各类自然资源用地管理信息矢量数据、自治区、市、县在各类监测监管中自主发现的疑似变化地块以及日常变更调查成果以及遥感监测变化信息，制作县级变更调查工作底图，系统梳理出年度拟纳入变更图斑。

#### （2）开展实地调查

以2025年12月31日为标准时点，对调查工作底图中所有的变化信息，进行核实。对新发生变化的地块以及影像未能反映的新增地物，开展实地补测、调查和举证工作，调查要求与日常变更调查要求一致。

#### （3）权属信息更新

按照法律法规规定，土地权属信息以确权登记机构的登记结果为准。县级调查机构要根据确权登记机构提供的登记结果，开展年度变更调查成果中的相关权属信息更新工作。

#### （4）年度国土调查数据更新

各县（市、区）按照变更调查技术要求、国土调查数据库更新标准等，基于日常变更调查及年底集中调查成果，结合权属信息更新等成果，开展年度国土调查数据库等成果更新。

#### （5）其他事项

县级自然资源调查部门对2024年度变更调查成果中未按要求纳入后备耕地的，核实后纳入2025年度变更调查。国家林草局在2024年度变更调查中发现的“疑似不合理开垦耕地”数据，县级林草主管部门核实后按照变更调查要求处置。

林草湿荒调查监测

林草湿荒变化监测

林草湿荒变化监测工作包括日常监测、集中更新。

变化监测指标

以森林草原湿地资源和荒漠化沙化土地变化图斑为调查监测对象，调查更新林地、草地、湿地及荒漠化范围内的植被覆盖类型及其主要资源属性，产出森林覆盖率、森林蓄积量、草原产草量、草原覆盖率、国家（国际）重要湿地生态状况、荒漠化沙化土地面积、需治理沙化土地面积等主要指标变化数据。

林草湿荒日常监测

与变更调查的日常变更同步开展，获取林草湿荒变化信息。

1）变化信息提取

充分利用部下发的或各地自行获取制作的正射影像，以及本地林草档案资料，获取林草湿荒调查监测区域植被覆盖类型等变化信息。

2）业务数据比对

收集整理造林抚育、保护修复、种草改良、林木采伐、国家级公益林变化情况批复、工程建设用地审核审批以及林草执法等数据，对照遥感变化信息梳理变化地块和变化类型。

3）现地调查核实

参照变化数据与业务数据比对结果，结合现地调查核实，调查记载变化地块的资源属性以及变化原因。

根据林业经营管理需要，“其他林地”应细化到三级地类，通过“国土调查云”平台填报。开展草原超载率监测预警。开展需治理沙化土地摸底调查。

林草湿荒集中更新

县级林草主管部门依据日常监测成果，经整理归集，形成年度林草湿荒变化图斑，更新林草湿荒普查数据。经逐级核查汇交后最终形成国家和地方上下一致、各级两部门横向一致、与变更调查成果地类一致的年度林草湿荒调查监测成果。

固定样地调查

省级林草主管部门通过设置固定样地，负责开展基于地面实测的储量和结构调查，获取林草湿荒各类储量、质量和结构数据。对已有森林、草原、湿地固定样地及沙化无人机样地开展复位调查，其中森林固定样地每年调查五分之一。

样地布设

原则上应利用原已布设的样地，也可根据实际优化样地布设，按程序进行报备。

样地调查

森林层、草原层、湿地层布设的样地，按复合样地设置，调查记载林草湿荒调查因子属性。沙化调查建模布设的大样地，采取无人机航拍技术调查。固定样地调查方法和要求执行《森林草原湿地荒漠调查监测技术要求（2025年度适用)》。

林草湿荒调查监测中，对涉及林草湿地类变化或开展林草经营活动的地块，均应开展资源属性补充调查；对“三北”等重点生态工程区，加大荒漠化沙化现地调查核实力度。

质量控制

    - （一）地方检查

县级以上地方人民政府对本行政区域的调查成果质量负总责。县级自然资源、林草主管部门负责本地区调查监测成果的质量把关，对调查监测各环节实行质量控制，按照“谁调查、谁负责”原则对调查监测成果的准确性、真实性负责。

自治区、地市级自然资源主管部门会同同级林草主管部门通过“宁夏自然资源调查云”平台及线下成果审核软件，对县级日常变更调查成果及年底集中调查成果进行质量检查，核实变化地块边界范围、地类、属性及单独图层的正确性。自治区、地市级林草主管部门对县级林草湿荒日常监测成果及年底集中更新成果进行质量检查，核实变化地块植被覆盖类型等资源属性调查成果的正确性。利用全国统一的数据库质量检查软件，对各县级调查单元提交的年底集中调查（更新)成果进行数据质量检查，并将审核通过的县级年底集中调查（更新)成果逐级上报。

    - （二）国家级抽查

部局组织专业队伍，对经自治区核查通过的日常变更调查成果及年底集中调查成果，开展国家级成果质量抽查。

对日常变更调查成果，通过“国土调查云”平台开展成果抽查，并将发现的问题及时反馈地方修改。

对年底集中调查成果开展流量流向分析，找出异常情况，结合历史变化、管理信息等，分类抽取一定比例的重点地区和重点地类，采用内外业抽查等方式，开展质量抽查工作，重点发现是否存在系统性错误或主观弄虚作假情况。对于抽查发现的问题，及时反馈地方修改完善后纳入本年度变更调查成果。

对林草湿荒调查监测成果通过抽查样本，按飞行质控方式控制质量。

（三）数据库质量检查

自治区各级自然资源、林草主管部门利用全国统一的数据库质量检查软件，组织开展数据库质量检查，自治区将发现的问题及时反馈市、县修改。

    - （四）数据汇总

自然资源厅对全区变更调查数据开展汇总，并将核查质检合格的县级2025年度变更调查报部，最终形成以2025年12月31日为标准时点的全区国土调查数据库。基于2025年度变更调查成果，形成各类统计口径的自治区级汇总分析数据；开展变更调查数据产品加工与共享服务工作，向各级自然资源管理部门及相关单位提供国土调查数据成果。

自治区林业草原局对全区林草湿荒调查监测数据开展汇总并报局。同步开展数据耦合与挖掘，分析评价全区和各市、县重点域林草湿资源的种类、数量、质量、结构、生态状况及其变化情况，以及荒漠化沙化土地状况及其变化情况。

主要成果

主要成果包括调查数据、统计汇总表格和数据库等数据类成果，年度变更调查及林草湿荒调查监测实施方案、技术要求及有关报告等文字类成果，以及资料收集、内业处理、外业调查、质量控制等工作过程中形成的各类过程性成果和资料。

七、进度安排

根据工作需要，全年开展日常调查监测工作，动态更新调查监测成果。

2025年10月30日前，厅局编制完成2025年度自治区全区国土变更调查及森林草原湿地荒漠调查监测方案，并报部备案。

2025年11月30日前，完成自治区林草湿荒调查监测固定样地调查，基本完成变化信息业务数据比对和日常监测，同步开展质量审核。

2025年12月10日前，各县（市、区）完成日常变更图斑核实确认、遥感监测图斑调查提取、举证、逐级开展地类核查，在此基础上更新县级数据库并逐级上报全面检查。各地及时补充报备用地管理信息。

2026年1月15日前，自治区完成质量审核把关后将成果以省为单位报部。自然资源部开展年底集中调查国家级成果质量抽查、数据库质量检查等工作。

2026年1月31日前，部根据省级上报的数据汇总成果，完成国家级数据成果整理和入库工作，形成2025年度变更调查成果全国数据库。

2026年3月31日前，形成全国林草湿荒调查监测成果。

八、实施保障

年度变更调查与林草湿荒调查监测工作按照“全区统一领导、部门分工协作、市县分级负责、各方共同参与”的形式统筹推进。

（一）组织保障

建立由厅自然资源调查监测处、局资源处牵头，耕保、执法、管制，草原和湿地管理处等相关处（室）共同负责的工作机制，落实耕地保护共同责任，确保年度变更调查和林草湿荒调查监测按期完成。厅自然资源调查监测处负责2025年度变更调查工作的组织实施及其他日常管理事务。厅耕地保护监督处负责“三个一批”数据审核工作。厅督察与执法局负责督察反馈问题整改变更图斑数据。厅用途管制处负责组织做好增减挂钩项目入库图斑审定，建设用地批文清理成果提供及确认。生态修复处负责组织提供历史遗留废弃矿山生态修复等国家和自治区组织实施的生态修复项目范围矢量数据。资源处、草原和湿地管理处牵头落实全区林草湿图斑合法合规性审查，提供年度森林草原执法图斑。自然资源勘测调查院负责全区2025年度国土变更调查和日常变更工作技术支撑，负责“宁夏自然资源调查云”升级、自治区成果核查质检、成果报送、数据入库、汇总统计分析等工作。自然资源信息中心负责日常监测遥感影像提供。自治区林业调查规划院与自治区湿地保护管理中心、自治区草原站负责组织实施森林、草原、湿地、荒漠化样地调查，林草湿地类变化的核查质检、成果报送、数据入库、汇总统计分析等工作。

各市、县（区）参照自治区组织模式建立健全本辖区调查工作机制，负责调查工作的组织实施，纵向形成国家、自治区、市、县（市、区）上下贯通的对接机制，横向形成相关业务部门联动协作的工作模式。主要任务包括制定实施方案和细则、宣传工作、开展培训、确定承担单位、确认调查界线、制作调查底图，组织实地调查、检查与指导、成果自检与核查等，开展调查数据库建设、成果汇总分析、编制相关成果等工作。

各市、县（区）相关业务部门应通力协作、充分衔接、联合把关，依据职能职责范围对相应成果质量负主要责任，对本级调查成果质量承担共同责任。各市、县（区）自然资源主管部门要负责构建调查监测与管理业务全链条协同机制，以日常变更调查和自治区日常调查监测为基础，统筹协调调查、利用、耕保、规划、用途管制、生态修复、林草、执法、督察等业务部门，做好数据汇交共享、成果确认反馈、联合举证核查等工作，确保数据的真实性和准确性。落实年度森林草原湿地荒漠化调查监测与国土变更调查协同机制，按照“统一标准、统一时点、统一平台”要求，同步开展两项工作，实现数据联动更新。

  - （二）技术保障

统一技术标准规范

厅局结合自然资源部下发的2025年度变更调查与林草湿荒调查监测实施方案、技术规程及相关技术规定，结合本自治区情况，制定相应调查方案报部备案。地市级、县级自然资源主管部门依据国家、自治区制定的实施方案，制定调查的具体方案。

推动技术创新

在执行统一标准和规范同时，基于现有设备进一步充实、完善调查监测工作的软硬件环境。坚持应用导向，充分应用成熟、实用的高新技术手段，持续推进技术创新、工程实施和数字化转型，进一步推动数字化与业务深度融合，逐步实现调查监测体系“数智化”重塑。鼓励市、县围绕自然资源一体化调查监测技术体系建设，总结实践生产经验，提出意见建议。

加强技术指导与咨询

厅局和各市、县（区）自然资源和林草主管部门建立调查问题对接机制，对调查监测中遇到的技术问题，各县（市、区）按照本方案、技术要求研究解决，重大问题可报厅局研究。厅局建立分区包片负责制，通过专人包片方式服务支撑各地开展变更调查与林草湿荒调查监测工作，协调解决工作中遇到的问题，确保工作进展。

  - （三）机制保障

建立质量控制制度

各县（市、区）采取切实的保证措施，严格检查制度，包括：分阶段成果检查制度，每一阶段成果需经检查合格后方可转入下一阶段，避免将错误带入下阶段工作；分级检查制度，调查结束后逐级汇总上报调查成果。县级国土调查成果由地市级自然资源主管部门负责组织预检，厅组织全区成果核查。同时，为加强成果质量检查力度，部局加强质量控制指导，组织开展调查监测成果质量抽查。

建立安全生产制度

各市、县自然资源、林草主管部门及调查队伍要牢固树立底线思维，建立本地区本单位国土变更调查和林草湿荒调查监测安全生产制度，制定安全生产应急预案，紧盯外业实地调查等重点环节，采取针对性措施扎实做好安全防范工作，确保作业人员和车辆安全。要制定安全生产应急预案，遇安全生产事故或紧急突发事件，及时启动应急处置工作，确保作业人员、车辆、设备、资料等安全，有关情况应及时向上级自然资源、林草主管部门报告。

建立数据保密管理制度

建立严格的数据成果保密管理机制，压实调查数据安全保密防控责任，通过采取系统性的防控措施，严防数据失泄密风险。各参与单位必须与涉密数据提供单位签署保密协议，定期组织调查人员开展保密教育，确保责任到人，从源头上杜绝数据泄露。在具体操作层面，要规范数据采集与存储流程，所有调查数据均须通过指定平台录入，并采取加密存储方式，防止数据丢失或外泄；严格执行数据审核与共享机制，对外提供数据必须履行审批程序，明确使用范围与保密责任，严禁未经授权向第三方披露；加强数据备份与归档管理，定期对调查数据进行异地备份，工作结束后及时整理归档原始数据及成果报告等资料，确保数据全程可追溯、可核查，并做好调查设备的安全管理，防范因设备故障引发数据损坏，形成全流程闭环的数据安全保障体系。

经费保障

年度变更调查经费按照《土地调查条例》中关于调查经费的有关规定，根据《自治区人民政府办公厅关于印发生态环境、自然资源、应急救援领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（宁政办发〔2021〕17号）精神，按照分级保障原则，根据国土调查任务和计划安排，由各市、县（区）参照《国土调查类项目支出标准（2023年）》（自然资办函〔2023〕1289号），申请同级财政予以保障，按时拨付，确保足额到位，确保2025年度变更调查及2026年度日常变更工作顺利进行。同时，各市、县（区）要提前谋划将2026年度国土变更调查工作经费列入2026年度市、县（区）财政预算。林草湿荒调查监测要用好用足中央财政林业草原改革发展资金，积极争取财政资金支持。

附录1      2025年度全区国土变更调查浅根系作物名录

| 序号 | 类型名称 | 类型代码 | 作物名称 | 作物全拼 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浅根系水果 | QGXSG | 树莓（覆盆子） | SHUMEI (FUPENZI) |
| 2 | 浅根系水果 | QGXSG | 樱桃 | YINGTAO |
| 3 | 浅根系水果 | QGXSG | 葡萄 | PUTAO |
| 4 | 浅根系水果 | QGXSG | 杏树（矮化） | XING SHU (AIHUA) |
| 5 | 浅根系水果 | QGXSG | 桃树（矮化） | TAOSHU(AIHUA) |
| 6 | 浅根系水果 | QGXSG | 欧李（钙果） | OULI (GAIGUO) |
| 7 | 浅根系水果 | QGXSG | 枣 | ZA0 |
| 8 | 浅根系水果 | QGXSG | 沙棘 | SHAJI |
| 9 | 浅根系水果 | QGXSG | 火龙果 | HUOLONGGUO |
| 10 | 浅根系水果 | QGXSG | 草莓 | CAOMEI |
| 11 | 浅根系水果 | QGXSG | 蓝莓 | LANMEI |
| 12 | 浅根系水果 | QGXSG | 西瓜 | XIGUA |
| 13 | 浅根系水果 | QGXSG | 人参果 | RENSHENGUO |
| 14 | 浅根系水果 | QGXSG | 甜瓜 | TIANGUA |
| 15 | 浅根系水果 | QGXSG | 白脆瓜 | BAI CUI GUA |
| 16 | 浅根系水果 | QGXSG | 白兰瓜 | BAI LAN GUA |
| 17 | 浅根系水果 | QGXSG | 哈密瓜（香瓜） | HAMIGUA (XIANGGUA) |
| 18 | 浅根系水果 | QGXSG | 梨瓜 | LI GUA |
| 19 | 浅根系水果 | QGXSG | 猕猴桃 | MIHOUTAO |
| 20 | 浅根系水果 | QGXSG | 无花果 | WUHUAGUO |
| 21 | 浅根系水果 | QGXSG | 略阳瓢儿 | LUEYANG PIAOR |
| 22 | 浅根系花卉 | QGXHH | 芭蕉 | BAJIAO |
| 23 | 浅根系花卉 | QGXHH | 白娟梅 | BAI JUAN MEI |
| 24 | 浅根系花卉 | QGXHH | 百合花 | BAIHEHUA |
| 25 | 浅根系花卉 | QGXHH | 百日草 | BAIRICAO |
| 26 | 浅根系花卉 | QGXHH | 大丽花 | DALIHUA |
| 27 | 浅根系花卉 | QGXHH | 丁香 | DINGXIANG |
| 28 | 浅根系花卉 | QGXHH | 杜鹃 | DUJUAN |
| 29 | 浅根系花卉 | QGXHH | 格桑花 | GESANG HUA |
| 30 | 浅根系花卉 | QGXHH | 蝴蝶兰 | HUDIE LAN |
| 31 | 浅根系花卉 | QGXHH | 爬山虎 | PASHANHU |
| 32 | 浅根系花卉 | QGXHH | 康乃馨 | KANGNAIXIN |
| 33 | 浅根系花卉 | QGXHH | 兰花 | LANHUA |
| 34 | 浅根系花卉 | QGXHH | 蔷薇 | QIANGWEI |
| 35 | 浅根系花卉 | QGXHH | 柳叶马鞭草 | LIUYE MABIANCAO |
| 36 | 浅根系花卉 | QGXHH | 鲁冰花 | LUBINGHUA |
| 37 | 浅根系花卉 | QGXHH | 绿萝 | LǙLUO |
| 38 | 浅根系花卉 | QGXHH | 马蔺（马兰花） | MALIN (MALAN HUA) |
| 39 | 浅根系花卉 | QGXHH | 满天星 | MANTIANXING |
| 40 | 浅根系花卉 | QGXHH | 美人蕉 | MEIRENJIAO |
| 41 | 浅根系花卉 | QGXHH | 牡丹 | MUDAN |
| 42 | 浅根系花卉 | QGXHH | 木槿 | MUJIN |
| 43 | 浅根系花卉 | QGXHH | 秋海棠 | QIUHAITANG |
| 44 | 浅根系花卉 | QGXHH | 景天 | JINGTIAN |
| 45 | 浅根系花卉 | QGXHH | 玫瑰花 | MEIGUI HUA |
| 46 | 浅根系花卉 | QGXHH | 石竹 | SHIZHU |
| 47 | 浅根系花卉 | QGXHH | 万寿菊 | WANSHOUJU |
| 48 | 浅根系花卉 | QGXHH | 文木 | WENMU |
| 49 | 浅根系花卉 | QGXHH | 勿忘我 | WUWANGWO |
| 50 | 浅根系花卉 | QGXHH | 向日葵 | XIANGRIKUI |
| 51 | 浅根系花卉 | QGXHH | 小冠花 | XIAO GUAN HUA |
| 52 | 浅根系花卉 | QGXHH | 绣球 | XIUQIU |
| 53 | 浅根系花卉 | QGXHH | 萱草 | XUANCAO |
| 54 | 浅根系花卉 | QGXHH | 薰衣草 | XUNYICAO |
| 55 | 浅根系花卉 | QGXHH | 迎春花 | YINGCHUN HUA |
| 56 | 浅根系花卉 | QGXHH | 月季 | YUEJI |
| 57 | 浅根系花卉 | QGXHH | 鸢尾 | YUANWEI |
| 58 | 浅根系花卉 | QGXHH | 紫薇 | ZIWEI |
| 59 | 浅根系花卉 | QGXHH | 鸡冠花 | JIGUANHUA |
| 60 | 中药材 | ZYC | 艾草 | AICAO |
| 61 | 中药材 | ZYC | 甘草 | GANCAO |
| 62 | 中药材 | ZYC | 柴胡 | CHAIHU |
| 63 | 中药材 | ZYC | 黄芪 | HUANGQI |
| 64 | 中药材 | ZYC | 麻黄 | MAHUANG |
| 65 | 中药材 | ZYC | 板蓝根 | BANLANGEN |
| 66 | 中药材 | ZYC | 红花 | HONGHUA |
| 67 | 中药材 | ZYC | 秦艽 | QINJIAO |
| 68 | 中药材 | ZYC | 川贝 | CHUANBEI |
| 69 | 中药材 | ZYC | 大黄 | DAIHUANG |
| 70 | 中药材 | ZYC | 党参 | DANGSHEN |
| 71 | 中药材 | ZYC | 黄芩 | HUANGQIN |
| 72 | 中药材 | ZYC | 木香 | MUXIANG |
| 73 | 中药材 | ZYC | 射干 | SHEGAN |
| 74 | 中药材 | ZYC | 贝母 | BEIMU |
| 75 | 中药材 | ZYC | 红芪 | HONGQI |
| 76 | 中药材 | ZYC | 芍药 | SHAOYAO |
| 77 | 中药材 | ZYC | 连翘 | LIANQIAO |
| 78 | 中药材 | ZYC | 冬花 | DONGHUA |
| 79 | 中药材 | ZYC | 牛籽 | NIUZI |
| 80 | 中药材 | ZYC | 独活 | DUHUO |
| 81 | 中药材 | ZYC | 天麻 | TIANMA |
| 82 | 中药材 | ZYC | 七叶一支花 | QIYE YI ZHI HUA |
| 83 | 中药材 | ZYC | 白鲜皮 | BAIXIANPI |
| 84 | 中药材 | ZYC | 半夏 | BANXIA |
| 85 | 中药材 | ZYC | 茴香 | HUIXIANG |
| 86 | 中药材 | ZYC | 金银花 | JINYINHUA |
| 87 | 中药材 | ZYC | 菟丝子 | TUSIZI |
| 88 | 中药材 | ZYC | 丹皮 | DANPI |
| 89 | 中药材 | ZYC | 紫菀 | ZIWAN |
| 90 | 中药材 | ZYC | 金莲花 | JINLIANHUA |
| 91 | 中药材 | ZYC | 百合 | BAIHE |
| 92 | 中药材 | ZYC | 苍术 | CANGZHU |
| 93 | 中药材 | ZYC | 蛇床子 | SHECHUANGZI |
| 94 | 中药材 | ZYC | 桔梗 | JUGENG |
| 95 | 中药材 | ZYC | 肉苁蓉 | ROUCONGRONG |
| 96 | 中药材 | ZYC | 葫芦巴 | HULUBA |
| 97 | 中药材 | ZYC | 知母 | ZHIMU |
| 98 | 中药材 | ZYC | 菊花 | JUHUA |
| 99 | 中药材 | ZYC | 罗布麻 | LUOBUMA |
| 100 | 中药材 | ZYC | 山药 | SHANYAO |
| 101 | 中药材 | ZYC | 防风 | FANGFENG |
| 102 | 中药材 | ZYC | 地黄 | DIHUANG |
| 103 | 中药材 | ZYC | 白芷 | BAIZHI |
| 104 | 中药材 | ZYC | 甘遂 | GANSUI |
| 105 | 中药材 | ZYC | 沙苑子 | SHAYUANZI |
| 106 | 中药材 | ZYC | 苦参 | KUSHEN |
| 107 | 中药材 | ZYC | 瓜蒌 | GUALOU |
| 108 | 中药材 | ZYC | 益母草 | YIMUCAO |
| 109 | 中药材 | ZYC | 丹参 | DANSHEN |
| 110 | 中药材 | ZYC | 紫苏 | ZISU |
| 111 | 中药材 | ZYC | 薄荷 | BOHE |
| 112 | 中药材 | ZYC | 车前 | CHEQIAN |
| 113 | 中药材 | ZYC | 蒲公英 | PUGONGYING |
| 114 | 中药材 | ZYC | 苍耳 | CANGER |
| 115 | 中药材 | ZYC | 蒺藜 | JILI |
| 116 | 中药材 | ZYC | 淫羊藿 | YINYANGHUO |
| 117 | 中药材 | ZYC | 桃儿七 | TAOERQI |
| 118 | 中药材 | ZYC | 黄精 | HUANGJING |
| 119 | 中药材 | ZYC | 乌头 | WUTOU |
| 120 | 中药材 | ZYC | 决明子 | JUEMINGZI |
| 121 | 中药材 | ZYC | 急性子 | JIXINGZI |
| 122 | 中药材 | ZYC | 荆芥 | JINGJIE |
| 123 | 中药材 | ZYC | 王不留行 | WANGBULIUXING |
| 124 | 中药材 | ZYC | 沙参 | SHASHEN |
| 125 | 中药材 | ZYC | 远志 | YUANZHI |
| 126 | 中药材 | ZYC | 苦豆子 | KUDOUZI |
| 127 | 中药材 | ZYC | 当归 | DANGGUI |
| 128 | 中药材 | ZYC | 地肤子 | DIFUZI |
| 129 | 中药材 | ZYC | 紫花地丁 | ZIHUADIDING |
| 130 | 中药材 | ZYC | 莱菔子 | LAIFUZI |
| 131 | 中药材 | ZYC | 水飞蓟 | SHUIJI |
| 132 | 中药材 | ZYC | 茵陈 | YINCHEN |
| 133 | 中药材 | ZYC | 枸杞 | GOUQI |
| 134 | 中药材 | ZYC | 忍冬（金银花） | RENDONG (JINYINHUA) |
| 135 | 中药材 | ZYC | 卫矛（鬼箭羽） | WEIMAO (GUIJIANYU) |
| 136 | 中药材 | ZYC | 藿香 | HUOXIANG |
| 137 | 中药材 | ZYC | 羌活 | QIANGHUO |
| 138 | 中药材 | ZYC | 天花粉 | TIANHUAFEN |
| 139 | 中药材 | ZYC | 凤仙 | FENGXIAN |
| 140 | 中药材 | ZYC | 罗汉参 | LUOHANSHEN |
| 141 | 中药材 | ZYC | 山楂 | SHANZHA |
| 142 | 中药材 | ZYC | 郁李仁 | YULINREN |
| 143 | 中药材 | ZYC | 酸枣 | SUANZAO |
| 144 | 中药材 | ZYC | 其他药材类 | QITAYAOCAILEI |

附录2                    遥感监测图斑类型及指标

| 监测类型 | 图斑类型名称 | 图斑类型代码 | 描述 | 图斑特征 | 上图面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 疑似新增建设图斑 | 明确建设用途的建/构筑物 | 20 | 影像特征为除水工建筑之外的较明显建设用途的建/构筑物 | BS（别墅)、ZZ（住宅小区）、JMD（农村居民点）、GC（工厂）、XX（学校）、ZQC（足球场） | 200 |
|  | 不明用途建/构筑物 | JZ | 影像特征无法明确判定为建设用途的建/构筑物 | 1（彩钢） 2（低矮简易） | 200 |
|  | 硬化 | YH | 影像特征为硬化场地 |  | 200 |
|  | 推（堆）土 | TD | 影像特征为推（堆）土 |  | 200 |
|  | 建成道路 | DL1 | 影像特征为已建成道路 | 路面宽度，单位“米” | 200 |
|  | 在建道路 | DL2 | 影像特征为正在建设道路 |  | 200 |
|  | 路网 | DL3 | 影像特征为路网，含在建路网 |  | 200 |
|  | 铁路 | TL | 影像特征为铁路 |  | 200 |
|  | 大型沟渠 | GQ | 影像特征为大型沟渠 |  | 200 |
|  | 水工建筑 | SJ | 影像特征为大型水工建筑、港口码头、堤坝等水域岸线建设 | DA（堤岸)、DB（堤坝)、MT（港口码头) | 200 |
|  | 采矿 | CK | 影像特征为采矿用地 | YT（盐田） | 200 |
|  | 公园绿地 | LD | 影像特征为公园绿地 | WH（占用耕地挖湖造景） | 200 |
|  | 光伏 | GF | 影像特征为光伏用地 |  | 200 |
| 耕地流出变化图斑 | 园地 | 02 | 影像特征为园地 |  | 400 |
|  | 林地 | 03 | 影像特征为林地 | 绿化带宽度，单位“米”；ZL（占用耕地 绿化造林） | 400 |
|  | 草地 | 04 | 影像特征为绿化草地 |  | 400 |
|  | 水面 | SM | 影像特征为水面 |  | 400 |
|  | 其他 | QT | 影像特征不能判断为以上类型的 |  | 400 |
| 建设用地和设施农用地变化图斑 | 瓦砾 | WL | 影像特征为残垣断壁、建筑垃圾、渣土等 |  | 400 |
|  | 推平 | TP | 影像特征为地面较为平整但未恢复植被 |  | 400 |
|  | 耕地 | 01 | 影像特征为耕地 |  | 400 |
|  | 园地 | 02 | 影像特征为园地 |  | 400 |
|  | 林地 | 03 | 影像特征为林地 |  | 400 |
|  | 草地 | 04 | 影像特征为草地 |  | 400 |
|  | 水面 | SM | 影像特征为水面 |  | 400 |
|  | 其他 | QT | 影像特征不能判断为以上类型的 |  | 400 |
|  | 林地 | 03 | 影像特征为林地 |  | 400 |
|  | 草地 | 04 | 影像特征为草地 |  | 400 |
| 其他农用地变化图斑 | 耕地 | 01 | 影像特征为耕地 |  | 400 |
|  | 园地 | 02 | 影像特征为园地 |  | 400 |
|  | 水面 | SM | 影像特征为水面 |  | 400 |
|  | 其他 | QT | 影像特征不能判断为以上类型的 |  | 400 |
| 未利用地变化图斑 | 耕地 | 01 | 影像特征为耕地 |  | 400 |
|  | 园地 | 02 | 影像特征为园地 |  | 400 |
|  | 林地 | 03 | 影像特征为林地 |  | 400 |
|  | 草地 | 04 | 影像特征为草地 |  | 400 |
|  | 水面 | SM | 影像特征为水面 |  | 400 |
|  | 其他 | QT | 影像特征不能判断为以上类型的 |  | 400 |